## Slide 1
BESLUTNINGSNOTAT
Forvaltning og AI-agentstøtte for Mobile Free SIMs
Etablering av helhetlig styringsmodell (Prevent-Detect-Act-Improve), 6 forvaltningskrav og AI-basert kontroll i tråd med GIA Audit & ICFR NOR 72
Saksansvarlig: Tor Marstein, Telenor Business | Dato: 18. september 2026 Målgruppe: Ledelsen i Telenor Business / GIA & ICFR Styringsgruppe Status: Til formell beslutning og godkjenning

## Slide 2
BAKGRUNN & KONTEKST
Hvorfor kreves det et nytt forvaltningsregime?
Revisjonskrav & Styringsbakgrunn • GIA Audit avdekket behov for forbedret formålssporing og kostnadskontroll på SIM-kort dekket av Telenor Norge. • ICFR (NOR 72) krever årlig CxO-verifisering av oppnevnte divisjons-SPOC-er og kvartalsvis kontroll. • Over 135 000 abonnementer ligger i dag fordelt over mer enn 1 300 kontoer uten tilstrekkelig automatisert sperre.
Identifiserte Risikoer i Dagens Drift 1. Økonomisk eksponering: Risiko for at Telenor dekker abonnementer som burde vært viderefakturert sluttkunder eller terminert. 2. Sikkerhet & Misbruk: Test- og utstyrs-SIM i omløp uten aktiv kontrolleier eller tidsbegrensning. 3. Manuell byrde: Tunge manuelle Excel-kontroller og manglende systemstøtte for automatisk opprydding.

## Slide 3
PORTEFØLJEANALYSE
Dagens nummerbase: 135 281 Free SIM-abonnementer
135 281 Totalt volum Free SIM Fordelt på > 1 300 kontoer
113 772 (84 %) Etablerte tjenester MBN / Logiske nummer
21 509 (16 %) Ustrukturerte test/drift Krever datavask & kontroll
Kategoriinndeling og Forvaltningsstatus: • 84 % (MBN Logiske Nummer): Strukturert portefølje som forvaltes gjennom maskinell kontroll mot gyldige kunde- og tjenesteavtaler (Krav 1). • 16 % (Test- og Drifts-SIM): Svært heterogen masse bestående av Test IT (~10k), Kritiske/Operasjonelle SIM (~20k), M2M/IoT, og testabonnementer. Det er i denne gruppen det største potensialet for kostnadskutt, sanering og AI-automatisert kontroll ligger.

## Slide 4
STYRINGSRAMMEVERK
Forvaltningsmodellen: Prevent ➔ Detect ➔ Act ➔ Improve
1. PREVENT
Ordrekanaler & API • Opprettelse kun på godkjente kontoer • Obligatorisk kontrolleier • Maks 6 mnd levetid for test
2. DETECT
Looker & AI-Agenter • Kontinuerlig regelkjøring • Avdekking av manglende trafikk • Alarmer ved regelbrudd
3. ACT
SPOC & Customer Ops • Automatisk tildeling av avvik • Verifisering av divisjons-SPOC • Månedlig bulk-terminering
4. IMPROVE
Styringsinformasjon • Måling av løsningstid (MTTR) • Kostnadsoppfølging • Revisjonssikret dokumentasjon

## Slide 5
KRAVSPESIFIKASJON
6 ufravikelige forvaltningskrav for Free SIM
Krav 1
Sporbar kundebetaling (MBN)
Maskinell kobling mellom logiske abonnement og gyldig kunde-/tjenesteavtale.
Krav 2
Maks 6 mnd levetid for test
Automatisk utløpsdato ved opprettelse og fast terminering ved utløp.
Krav 3
API / OneView regelstøtte
Endringsrobust håndheving av regler direkte i salgs- og bestillingskanalene.
Krav 4
Google Cloud Looker flate
Dashboards, avvikssporing og automatiserte alarmer til kontrolleiere.
Krav 5
Kategoribasert regime
Tydelig eierskap per kategori (Critical, Operational, Test) med SPOC/deputies.
Krav 6
Forretningskritisk forvaltning
Strengere prevent-detect-act oppfølging for kritiske drifts- og nettverks-SIM.

## Slide 6
AI-AUTOMATISERING
AI-agentstøtte for kontroll og datavask av 21 509 testnummer
Hvorfor AI-Agenter? • Manuell gjennomgang av 21 509 ustrukturerte test-SIM er tidkrevende og skjer kun periodisk. • AI-agenter kjører kontinuerlig mønstergjenkjenning på tvers av CCDW, trafikklogger og forhandlerdata. • Avdekker automatisk: - 'Døde' testkort uten trafikk > 6 mnd - SIM opprettet på feil betalerkonto - Manglende/ugyldige brukerreferanser
Operativ Verdi & Funksjonalitet 1. Automatisk klassifisering: Grupperer abonnementer inn i godkjente kategorier basert på historikk og bruksmønster. 2. Forslag til terminering: Genererer ferdig saneringsliste til Customer Operations (Rørvik) for bulk-sletting. 3. Revisjonsklar logg: Full dokumentasjon av alle vurderinger og handlinger for GIA- og ICFR-revisjon.

## Slide 7
ORGANISERING & ROLLER
Styringsstruktur og forankring (ICFR NOR 72)
Årlig CxO-verifisert ansvarsmatrise: • Business: Tor Marstein (CxO: Torfinn Eriksen / Nikolay / Annelene) • Technology: Geir Kolstad (CxO: Roger Nerli) — Eier Critical & Operational SIM • Security Solutions & Mobile: Rikke K. Nielsen (CxO: Ric Brown) • Entertainment & Internet: Anna Hvattum (CxO: Magnus S. Aasjord) • Wholesale: Kjetil Jacobsen (CxO: Ludwig Ulmer / Hugo Erichsen) • IT: Hanne Sveipe Thowsen (CxO: Torbjørn Larsen) • People & Organization: Pero Markanovic (CxO: Kristin Ruud) Test SIM Eierskap: Primæreier + Deputies (Tor Marstein, Kjetil Furuly, Jesper Lade)

## Slide 8
GEVINSTBILDE
Forventede effekter av nytt forvaltningsregime
Betydelig kostnadskutt
Rask identifisering og terminering av ubrukte testkort og feilbetalte SIM gir umiddelbar kostnadsreduksjon.
Proaktiv Fraud-sikring
Eliminerer ukjente SIM i omløp og stopper uautorisert trafikk umiddelbart via automatiserte alarmer.
Effektiv ressursbruk
Erstatter manuelle regneark med automatiserte Looker dashboards og AI-assistert saksbehandling.
100 % Compliance & Audit
Full etterlevelse av GIA-krav og ICFR NOR 72 med fullt automatisert revisjonsspor.

## Slide 9
VEDTAKSPUNKTER
Forslag til Beslutning for Ledelsen
Det innstilles på at ledelsen fatter følgende vedtak: 1. Godkjenning av forvaltningsmodell: Forvaltningsrammeverket (Prevent-Detect-Act-Improve) og de 6 forvaltningskravene godkjennes som gjeldende standard for Telenor Business. 2. Innføring av 6 mnd levetid for test-SIM: Det innføres standard 6 måneders levetid og automatisk terminering for alle nye Test-1 abonnementer. 3. Google Cloud Looker & Operativ forankring: Google Cloud Looker etableres som offisiell oppfølgingsflate, og Customer Operations gis mandat til månedlige bulk-saneringer etter innspill fra SPOC-ene. 4. Oppstart av AI-agent pilot: Det godkjennes igangsetting av pilot for AI-agentbasert datavask og kontroll av de 21 509 ustrukturerte testnumrene.